# 迈开腿旅游平台 测试计划

版本：V1.0    日期：2026-06-02    编写：迈开腿开发团队

# 1. 引言

1.1 编写目的
本文档为迈开腿旅游平台的测试计划，旨在明确测试范围、策略、资源和进度，
确保系统在上线前经过充分验证，满足需求规格说明书中的各项要求。

1.2 测试范围
- 前台Web端：首页、景区浏览、用户登录注册、收藏、购票、AI对话、个人中心
- 管理后台端：仪表盘、景区管理、订单管理、分类/地区、用户/角色/菜单、评论管理
- 后端服务：Gateway路由、认证鉴权、各微服务API接口
- 集成测试：XXL-JOB定时任务、文件上传

1.3 参考文档
- 《迈开腿旅游平台系统需求分析报告 V1.0》
- 《迈开腿旅游平台系统设计说明书 V1.0》
- 项目API接口文档

# 2. 测试策略

2.1 测试类型
- 功能测试：验证所有功能模块是否按需求正确实现
- 接口测试：验证RESTful API的正确性、异常处理、边界条件
- 兼容性测试：验证在Chrome、Edge、Firefox浏览器下的表现
- 性能测试：验证系统在并发访问下的响应时间和稳定性

2.2 测试方法
- 黑盒测试：基于需求文档设计测试用例
- 白盒测试：代码评审、单元测试
- 手工测试：UI交互、业务流程验证
- 自动化测试：API接口自动化测试

2.3 测试环境
- 操作系统：Windows 11
- 浏览器：Chrome 120+, Edge 120+
- 数据库：MySQL 8.0
- 后端：Spring Boot 3.2.6
- 测试工具：Postman（API测试）、JUnit（单元测试）

# 3. 测试资源

3.1 人员安排
- 测试负责人：1人，负责测试计划制定和进度管理
- 测试工程师：2人，负责测试用例设计和执行
- 开发工程师：配合修复缺陷

3.2 测试环境
- 开发环境：本地开发机（127.0.0.1）
- 数据库：maikaitui（MySQL）
- 缓存：Redis (6379)
- MongoDB：maikaitui_ai (27017)

3.3 测试工具
- Postman：API接口测试
- Chrome DevTools：前端调试
- JUnit 5：Java单元测试
- MySQL Workbench：数据库验证

# 4. 测试进度

4.1 测试阶段
第一阶段（2天）：单元测试 + 接口测试
第二阶段（2天）：功能测试 + 集成测试
第三阶段（1天）：兼容性测试 + 回归测试
第四阶段（1天）：验收测试 + 编写测试报告

4.2 里程碑
- D+0：测试环境搭建完成
- D+2：单元测试和接口测试完成
- D+4：功能测试和集成测试完成
- D+5：兼容性测试和回归测试完成
- D+6：测试报告完成，提交验收

# 5. 测试用例概述

5.1 功能测试用例（预计60+条）
- 用户模块：登录、注册、个人信息修改、退出
- 景区模块：列表查询、详情查看、搜索筛选、分页
- 收藏模块：添加收藏、取消收藏、收藏列表
- 订单模块：创建订单（立即支付/稍后支付）、订单列表、支付、取消
- AI模块：对话发送、历史记录
- 管理后台：景区CRUD、订单管理、用户管理、评论管理

5.2 接口测试用例（预计30+条）
- 正常场景：正确参数返回200
- 异常场景：缺少参数、参数格式错误
- 边界条件：空值、超长字符串、特殊字符
- 权限测试：未登录访问需认证接口返回401

5.3 重点测试场景
- 购票全流程：浏览→下单→支付→查看订单
- 收藏全流程：收藏→查看收藏列表→取消收藏→重新收藏
- 订单取消：待支付取消→软删除→已取消Tab查看
- AI对话：发送消息→接收回复→清除历史

# 6. 风险与应对

6.1 风险识别
- 时间风险：测试周期紧张
- 环境风险：本地环境与生产环境差异
- 数据风险：测试数据不充分

6.2 应对措施
- 优先测试核心业务流程
- 使用真实景区数据作为测试数据
- 保持测试环境配置与Nacos配置一致