# 迈开腿旅游平台 项目测试报告 V1.0

版本：V1.0    日期：2026-06-02    编写：迈开腿开发团队

# 1. 测试概述

1.1 测试目标
对迈开腿旅游平台进行全面测试，验证系统功能完整性、接口正确性和用户体验，
确保系统满足需求规格说明书中的各项要求。

1.2 测试范围
覆盖前台Web端、管理后台端和后端6个微服务模块的全部功能。

1.3 测试环境
- OS: Windows 11
- JDK: GraalVM JDK 17.0.12
- DB: MySQL 8.0 (maikaitui数据库)
- Redis: 127.0.0.1:6379
- MongoDB: 127.0.0.1:27017
- Node: 20.x

1.4 测试周期
2026年5月22日 - 2026年6月2日

# 2. 测试执行情况

2.1 测试用例执行统计
+------------------+------+------+------+--------+
| 测试类型         | 计划 | 执行 | 通过 | 通过率  |
+------------------+------+------+------+--------+
| 单元测试         |  15  |  12  |  12  | 100%   |
| 接口测试         |  30  |  28  |  27  | 96.4%  |
| 功能测试         |  60  |  58  |  55  | 94.8%  |
| 兼容性测试       |  10  |  10  |  10  | 100%   |
| 集成测试         |   8  |   8  |   7  | 87.5%  |
+------------------+------+------+------+--------+
| 合计             | 123  | 116  | 111  | 95.7%  |
+------------------+------+------+------+--------+

2.2 模块测试结果
- 用户认证模块：✅ 通过（登录/注册/JWT认证/权限拦截）
- 景区浏览模块：✅ 通过（列表/详情/搜索/分页/推荐）
- 收藏管理模块：✅ 通过（添加/取消/列表/重复收藏处理）
- 订单购票模块：⚠️ 基本通过（下单/支付/取消正常，Long精度已修复）
- AI对话模块：✅ 通过（对话/历史记录/会话管理）
- 管理后台模块：✅ 通过（景区CRUD/订单管理/用户管理）
- 定时任务模块：✅ 通过（XXL-JOB集成/软删除清理/AI对话清理）
- 个人中心模块：✅ 通过（信息修改/我的订单/我的收藏）

# 3. 缺陷统计

3.1 缺陷分布
+----------+------+------+------+------+
| 严重程度 | 发现 | 已修复| 关闭 | 遗留 |
+----------+------+------+------+------+
| 致命     |   2  |   2  |   2  |   0  |
| 严重     |   3  |   3  |   3  |   0  |
| 一般     |   5  |   4  |   4  |   1  |
| 轻微     |   2  |   1  |   1  |   1  |
+----------+------+------+------+------+
| 合计     |  12  |  10  |  10  |   2  |
+----------+------+------+------+------+

3.2 主要缺陷及修复
1.【致命】@ComponentScan缺失导致MetaObjectHandler未加载
   - 修复：Tourism/System/AI模块添加com.maikaitui.common组件扫描
   - 状态：已关闭

2.【致命】JS Long精度丢失导致订单ID不匹配
   - 修复：Jackson全局配置Long序列化为String
   - 状态：已关闭

3.【严重】@TableLogic干预deleted字段导致取消/查询异常
   - 修复：改用原生SQL绕过@TableLogic
   - 状态：已关闭

4.【严重】UNIQUE KEY不含deleted导致取消后重新收藏失败
   - 修复：唯一键改为(user_id, attraction_id, deleted)
   - 状态：已关闭

5.【严重】Admin端使用用户端接口导致订单列表空白
   - 修复：新增/admin/list管理端专用接口
   - 状态：已关闭

3.3 遗留缺陷
1.【一般】订单列表未返回景区封面图（使用picsum占位图）
2.【轻微】部分页面移动端适配需优化

# 4. 测试结论

4.1 总体评价
迈开腿旅游平台经过系统测试，核心功能全部通过验证，已发现的致命和严重缺陷
均已修复关闭。测试通过率达到95.7%，系统整体质量良好。

4.2 建议
1. 增加单元测试覆盖率（当前覆盖率约60%，建议提升至80%+）
2. 引入Swagger/OpenAPI自动生成接口文档
3. 增加前端E2E测试（Playwright/Cypress）
4. 数据库N+1查询优化（如FavoriteServiceImpl中循环查询）
5. 接入真实支付网关（微信支付/支付宝）

4.3 测试结论
✅ 通过 —— 系统满足上线条件